déterminer le Minimum Viable Product (MVP), c'est-à-dire le noyau de fonctionnalités indispensables qui apporte le plus de valeur rapidement.
En général, pour un logiciel de gestion de cabinet d'avocats, on commence par le module qui structure l'information essentielle.
Voici une proposition de priorité, souvent adoptée dans l'ordre de développement, avec une justification :

### Phase 1 : Le Cœur de l'Application (Le "MVP")
Priorité	Module	Justification Stratégique
1	Gestion des Dossiers/Affaires	C'est l'unité centrale de travail d'un avocat. Sans dossier, il n'y a pas d'activité. Ce module établit la structure de base (référence, parties, statut).
2	Gestion des Clients et Contacts (CRM)	Le dossier est obligatoirement lié à un client. Ce module fournit les données de base nécessaires pour initialiser un dossier et, plus tard, les factures.
3	Gestion Documentaire (GED) - Base	Stockage essentiel des pièces du dossier. Les avocats ont besoin de centraliser immédiatement leurs documents pour travailler. (Limitez-vous au stockage et à la classification simple pour le MVP).
4	Gestion du Temps et des Activités	C'est la source de la facturation. Enregistrer le temps passé est une activité quotidienne qui doit être opérationnelle pour garantir le revenu du cabinet.

Exporter vers Sheets
Objectif de la Phase 1 : Avoir une plateforme où l'on peut créer un dossier, l'associer à un client, y télécharger des documents et enregistrer le temps de travail.

### Phase 2 : Le Retour sur Investissement (ROI) Rapide
Priorité	Module	Justification Stratégique
5	Facturation et Comptabilité	Ce module transforme le temps saisi (Phase 1) en revenu. C'est critique pour le ROI et la survie financière du cabinet.
6	Agenda et Alertes	L'oubli d'une échéance (date d'audience, délai de prescription) est un risque majeur (faute professionnelle). Ce module sécurise l'activité.

Exporter vers Sheets
Objectif de la Phase 2 : Pouvoir facturer le travail effectué et sécuriser les délais importants.

### Phase 3 : Conformité et Amélioration (Optimisation)
Priorité	Module	Justification Stratégique
7	Conformité AML/LCB-FT	Bien qu'extrêmement important légalement, il peut souvent être géré manuellement (sur papier ou avec un outil tiers) au tout début. Il est prioritaire après la mise en place du cœur de gestion.
8	Fonctionnalités Avancées GED	Versionning, recherche plein texte avancée, modèles de documents sophistiqués. Ce sont des améliorations de confort et d'efficacité.

Exporter vers Sheets
Objectif de la Phase 3 : Assurer la conformité réglementaire et optimiser l'efficacité du travail quotidien.
### Conclusion
Je vous recommande fortement de commencer par les modules 1, 2 et 4 (Dossiers, Clients, Temps). Ils sont interdépendants et constituent la chaîne de valeur initiale : "Qui" (Client) fait "Quoi" (Temps) sur "Quel Sujet" (Dossier).

C'est un excellent point de départ ! Pour le Module 1 : Gestion des Dossiers/Affaires, nous aurons besoin de plusieurs interfaces graphiques (écrans ou vues) pour couvrir les fonctionnalités de base de manière efficace.
Nous aurons besoin d'un minimum de quatre (4) interfaces graphiques principales.

## ?￯ﾸﾏ Interfaces Graphiques Nécessaires pour le Module 1
### 1. Vue d'Ensemble / Tableau de Bord des Dossiers
C'est la page d'accueil du module, permettant aux avocats de voir rapidement leur charge de travail.
Élément d'Interface	Objectif / Fonctionnalité
Liste des Dossiers Actifs	Tableau filtrable et triable (par statut, avocat responsable, date de dernière activité, urgence).
Filtres & Recherche Rapide	Champs pour filtrer par client, type d'affaire, statut, ou référence.
Statistiques Clés	Compteurs pour : "Dossiers en retard", "À Facturer", "Prochaines Audiences".
Bouton d'Action Primaire	"Créer un Nouveau Dossier" (mène à l'interface 2).

Exporter vers Sheets

### 2. Formulaire de Création/Modification d'un Dossier
Cette interface permet de saisir toutes les informations structurantes d'une nouvelle affaire.
Champ / Zone	Objectif / Données Saisies
Informations de Base	Référence du Dossier (auto-générée/manuelle), Titre de l'Affaire, Avocat Responsable, Type de Dossier (Pénal, Civil, etc.), Statut (Ouvert, En Cours, Suspendu, Clos).
Liaison Client	Champ de recherche ou menu déroulant pour lier le dossier à un Client existant (Module 2).
Parties Impliquées	Saisie des parties adverses, des correspondants, des juges (liens vers le CRM).
Mandat & Honoraires	Type de convention d'honoraires applicable à ce dossier (Forfait, Temps Passé).
Zone de Description	Champ texte libre pour le résumé initial de l'affaire.

Exporter vers Sheets

### 3. Fiche Détaillée du Dossier (Vue Principale)
C'est l'interface de travail quotidienne, où l'on consulte toutes les informations relatives à une affaire spécifique.
Onglet / Section	Contenu Affiché / Liens
Synthèse/Résumé	Informations de base (Référence, Statut, Avocat, Client), et Dernières Activités.
Échéances	Liste des dates clés (échéances légales, audiences, conclusions). Inclut des boutons pour "Ajouter une Échéance" (liens vers l'Agenda).
Activités/Temps	Liste du temps déjà saisi pour ce dossier (liens vers le Time-Sheet du Module 4).
Documents (GED)	Liste des documents liés (nom, date de modification, version). Bouton pour "Ajouter un Document" (liens vers le Module 3).
Parties/Contacts	Liste des personnes liées (Avocat adverse, Client, Juge) avec leurs coordonnées.

Exporter vers Sheets

### 4. Boîte de Dialogue de Saisie d'Échéance / Tâche
Un formulaire simple, souvent affiché en modale (fenêtre pop-up) depuis la Fiche Détaillée (Interface 3).
Champ / Zone	Objectif
Nature de l'Échéance	Audience, Dépôt de Conclusions, Date Limite.
Date & Heure	Date et heure précises.
Rappel	Définition d'une alerte (ex: 24h avant, 7 jours avant).
Avocat(s) Assigné(s)	Qui est responsable de cette échéance.